|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Minuta de Reunión Formal de Avance | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **CYPHER VAULT** | | **GRUPO 1 = INNOVASOFT** | | **26/04/2024** | | **RF 1** | |
|  | | | | | | | |
| **Apuntador** | | |  | | | | |
| **Asistentes** | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Apellido y Nombre** | | **Rol en el Proyecto** | | **FIRMA** | | FRANCISCO OROZCO DE LA HOZ | PRODUCT OWNER | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | FLAVIO YBARRA | SCRUM MASTER |  | | FERNANDO TREJO | DESARROLLADOR |  | | ALEJANDRO MORAS | DESARROLLADOR |  | | JAVIER GALEANO | DESARROLLADOR |  | | MELANIE IBARRA | TESTER |  | | IVAN SANCHEZ | TESTER |  | | | | | | | | |
| **Desarrollo** | | | | | | | |
| **TEMA** | REQUERIMIENTOS | | | | | | |
| **Discusión** | LOS REQUERIMIENTOS MOSTRADOS EN LA PRESENTACION FUERON SOBRE LA | | | | | | |
| EXPANSION DEL BACKLOG PERDIENDO EL FOCO SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DEL SPRINT ACTUAL | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Conclusiones** | DAR FOCO A LAS FUNCIONALIDADES Y LOS REQUERIMIENTOS QUE SE ENTREGAN | | | | | | |
| PROMETIDOS PARA LA ENTREGA | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Planes de acción** | | | | | **Responsable** | | **Plazo** |
| ADJUNTAR EN LA PROXIMA REUNION LOS REQUERIMIENTOS | | | | |  | | RF2 |
| REFERENTES AL SPRINT | | | | |  | |  |
|  | | | | | | | |
| **TEMA** | CAMBIOS EN EL SPRINT ACTUAL | | | | | | |
| **Discusión** | MODIFICACIONES DEL SPRINT BACKLOG DURANTE EL MISMO | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Conclusiones** | CUALQUIER MODIFICACION DE USER STORIES DEBEN SER COMUNICADAS Y | | | | | | |
| APROBADAS POR EL PRODUCT OWNER | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Planes de acción** | | | | | **Responsable** | | **Plazo** |
| DAR AVISO AL PRODUCT OWNER SI SE MODIFICAN USER | | | | |  | | RF2 |
| STORIES AL SPRINT BACKLOG | | | | |  | |  |
|  | | | | |  | |  |
| **TEMA** | GRAFICOS DE INDICADORES | | | | | | |
| **Discusión** | LOS GRAFICOS MUESTRAN EL PERIODO ACTUAL Y NO EL ACUMULADO | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Conclusiones** | LOS GRAFICOS DEBEN MOSTRAR EL SPRINT ACTUAL Y LOS ANTERIORES | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Planes de acción** | | | | | **Responsable** | | **Plazo** |
| PARA LAS SIGUIENTES REUNIONES MOSTRAREMOS GRAFICOS | | | | |  | | RF2 |
| CON LA INFORMACION ACTUAL Y LA ACUMULADA DE LOS  ANTERIORES SPRINT | | | | |  | |  |
|  | | | | | | | |
| **TEMA** | ESTADO DE BUGS | | | | | | |
| **Discusión** | FALTA ESPECIFICAR CLARIDAD EN EL FLUJO DE ESTADO POR EL QUE PASAN LOS BUGS | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Conclusiones** | SE DEBERAN MOSTRAR MAS ESTADOS PARA ESPECIFICAR MAS A DETALLE LOS | | | | | | |
| CIERRE DE PROCESOS DE BUGS | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Planes de acción** | | | | | **Responsable** | | **Plazo** |
| SE MODIFICARÁN LOS ESTADOS PARA DAR MAS DETALLE | | | | |  | | RF2 |
|  | | | | |  | |  |
|  | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **TEMA** | GESTION DE CAMBIOS | | |
| **Discusión** | ELIMINAR EL CAMINO NO FACTIBLE | | |
|  | | | |
|  | | | |
| **Conclusiones** | REDUNDANTE | | |
|  | | | |
|  | | | |
| **Planes de acción** | | **Responsable** | **Plazo** |
| AJUSTAR EL DIAGRAMA DE GERTION DE CAMBIOS | |  | RF2 |
|  | |  |  |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TEMA** | WBS INCOMPLETA (PRIMERA PRESENTACION) | | |
| **Discusión** | FALTA ESPECIFICAR TAREAS A LA WBS | | |
|  | | | |
|  | | | |
| **Conclusiones** | AGREGAR AQUELLAS TAREAS QUE CONSUMEN TIEMPO AL EQUIPO | | |
|  | | | |
|  | | | |
| **Planes de acción** | | **Responsable** | **Plazo** |
| AGREGAR A LA WBS CEREMONIAS, ADM. DE CAMBIOS, RIESGOS | |  | RF1 |
|  | |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TEMA** | MATRIZ DE RIESGOS (PRIMERA PRESENTACION) | | |
| **Discusión** | FALTA MATRIZ, PLAN DE CONTINGENCIA Y MITIGACION | | |
|  | | | |
|  | | | |
| **Conclusiones** | REALIZAR UN PLAN PARA PREVENIR Y ACCIONAR ANTE LOS POSIBLES RIESGOS | | |
|  | | | |
|  | | | |
| **Planes de acción** | | **Responsable** | **Plazo** |
| AGREGAR MATRIZ DE RIESGOS CON MAPA DE CALOR Y LOS | |  | RF1 |
| PLANES DE CONTINGENCIA Y MITIGACION | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROXIMA REUNION** | 03/05/2024 |